Cahier de spécifications fonctionnelles

PROJET: CPT skills

Table des matières

Introduction et cadre du projet	3

Résumé du projet	3

Contexte et intervenant	4

Objectifs	4

Enjeux	4

Livrables	4

Critères de succès mesurables	4

Planning	4

Risque lié au projet	5

Fonctionnalités	6

Description du projet	6

Étapes du projet	8

Lire les quelques ressources - 14.06	8

Création du plugin (à faire ensemble) - 15.06	8

CPT - Custom Post Type - 15.06	8

Shortcode et Template - 16.06 au 24.06	10

Widget - 16.06 au 24.06	13

Wireframe - 16.06	15

Shortcode Galerie	15

Shortcode Profil By ID	15

Page Profil unique	15

Shortcode 3 Last Profils	15

Shortcode Slider	15

Widget (bloc) Profil aléatoire	15

Widget (bloc) Recherche	15

Use case diagram - 16.06	16

CPT dans le dashboard	16

Shortcode Galerie	16

Shortcode 3 Last Profils	16

Shortcode Slider	16

Widget (bloc) Profil aléatoire	16

Widget (bloc) Recherche	16

Limitations et contraintes	16

Ressources	17

Les hooks	17

Créer un plugin	17

CPT	17

Metaboxes	17

Taxonomy	17

Shortcode	18

Template CPT	18

Widget	18

Widget Zone et création de widget	18

Compétences et savoir-faire visé	19

WORDPRESS

CONNECTION

Titre du site: 	CPT-skills / CPTskills

Nom du d’utilisateur:	gabsvn / gabs / bavardages

Mot De Passe:	Jonxion1205 / qmbwDqJk4fHawz&mNk

E-mail:	j.gabriel.fds.1@gmail.com

- Pour se connecter au WP :

Url: 	http://localhost:8600/wp-admin/

Host : 	portainer.realise.ch (ou 192.168.150.11)

Titre du site: 	CPT-Skills

User : 	"diago"; "diogo" ; aniello ; "olivier" ; "gabs"

Mdp : 	dYHKXazY9SCkIPfnXj

E-mail: 	j.gabriel.fds.1@gmail.com

Port : 	8600

Pour se connecter au PhpMyAdmin :

Url: 	http://portainer.realise.ch:19007/

login : 	CF

mdp : 	digital2022

Pour se connecter au FTP :

Host : 	portainer.realise.ch (ou 192.168.150.11)

User : 	CF

Mdp : 	digital2022

Port : 	18007

# Introduction et cadre du projet

## Résumé du projet

Nos portfolios ont plu au client. Il voudrait proposer cette solution à certains de leurs client·e·s indépendant·e·s et aussi pour lui-même.

Il trouverait pratique de pouvoir gérer les compétences via le menu WP pour chaque profil. Il voudrait aussi un système de navigation par profils sur une galerie permettant d’afficher le détail d’une personne et ses compétences.

Ce qu’il voudrait donc, ce serait d’avoir un plugin à commercialiser qui permet d’implémenter des portfolios sur n’importe quel site WP avec une gestion des compétences.

## Contexte et intervenant

Nous avons obtenu le partenariat avec la boîte de com qui a bien aimé nos portfolios et a une première idée de projet.

## Objectifs

Avoir un plugin fonctionnel en stand-alone et commercialisable. Utilisable avec les portfolios.

## Enjeux

Nous permettre de consolider notre partenariat et d’avoir un premier produit. Le plugin devrait aussi permettre la facilitation de la création de porfolios.

## Livrables

- Ce cahier des spécifications fonctionnelles rempli et complété

- Les fichiers du plugin sur GitHub commenté

- Un fichier readme sur GitHub

## Critères de succès mesurables

Le plugin est fonctionnel et permet d’ajouter un menu dans le dashboard permettant la gestion des compétences

Le client est satisfait et une première communication sur le plugin est lancé

## Planning

Projets à finir le vendredi 24 juin matin et à présenter devant le product owner le 25 juin

- Mardi 14 juin, analyse du cahier des spécifications, lecture des liens (étape 1)

- Mercredi 15 juin, création du repo GitHub, de l’arborescence des fichiers, du plugin et du CPT (étape 2 et 3) (+ first commit)

- Jeudi 16 juin, création des wireframe et use case diagram (étape 4 et 5)

- Vendredi 17 juin, création des squelettes HTML et des CSS avec des commentaires. Il faut aussi mettre des commentaires pour expliquer où mettre le code PHP de WordPress et ce code va faire retourner (ne pas oublier les commit) (étape 4 et 5)

- À partir du lundi 20 juin, codage PHP en WordPress des différents éléments (étape 4 et 5)

- Vendredi 24 juin après-midi, finalisation du commentaire du code, merge, préparation de la présentation et écriture du fichier readme sur GitHub

- Lundi 25 juin matin 9h, présentation du projet au product owner

## Risque lié au projet

- Le CPT n’est pas fonctionnel et il n’est pas possible de l’utiliser et l’implémenter sur les sites portfolio des clients

- Retard sur les sites portfolio des clients

- Perte de confiance avec l’entreprise partenaire

# Fonctionnalités

## Description du projet

Via le dashboard, on va pouvoir créer le profil d’une personne avec un prénom, nom, une phrase d’accroche/citation, un descriptif et une photo.

Pour chaque profil, on doit pouvoir aussi sélectionner trois types de savoir :

- Savoir (connaissance)

- Savoir faire (compétence)

- Savoir être (softskill ou compétence transverse)

Il est possible d’en ajouter et d’en sélectionner plusieurs de chaque.

Pour chaque profil, on peut ajouter et sélectionner un ou plusieurs intitulé(s) et/ou sous-intitulé(s). Par exemple, son métier et sa spécialisation dans ce métier.

Et enfin, sur chaque profil, on peut ajouter et sélectionner un ou plusieurs secteur(s) d’activité et sous-secteur(s) d’activité.

Un shortcode permettra d’afficher tous les profils dans une galerie avec photo, nom et prénom et son intitulé. Lorsque l’on cliquera sur un profil, on aura accès aux détails de celui-ci. On pourra filtré cette galerie par savoirs et secteur d’activités.

On aura aussi un shortcode qu’on peut placer sur n’importe quelle page en spécifiant l’id du profil pour afficher celui-ci sur cette page. 
Il faudra aussi travailler sur la page single-{“Nom du CPT”}.php pour avoir un affichage correct d’un profil lorsqu’on navigue vers cette page. En clair, créer un template pour afficher un profil unique.

Un autre shortcode aussi qui affichera les trois derniers profils ajoutés. Le premier aura une photo en grand et les deux autres seront en petits dessous. Lorsqu’on passe la souris dessus, sera affiché sur la photo : le nom et prénom, son intitulé et sa phrase d’accroche ainsi qu’un bouton “Voir les détails”.

Un dernier shortcode permettra d’intégrer un slider avec une photo des profils et afficher dessus le nom et prénom, son intitulé et sa phrase d’accroche ainsi qu’un bouton “Voir les détails”. On devrait pouvoir choisir le nombre de slide et des filtres par intitulé et secteur d’activité.

Il faudrait encore pouvoir avoir sur chaque page dans une barre latérale droite, un profil aléatoire qui s’affiche avec sa photo, nom et prénom, son intitulé et sa phrase d’accroche. Ceci devrait être géré via un widget (un bloc). Lorsque l’on cliquera sur le profil, on aura accès aux détails de celui-ci.

Et enfin, il faudra aussi un widget (un bloc) permettant d’effectuer une recherche de profils via plusieurs critères sélectionnés.

## Étapes du projet

### Lire les quelques ressources – 14.06

        - Pour tous : les CPT, Créer un plugin et les hooks en tout cas

### Création du plugin (à faire ensemble) – 15.06

        - Lecture des liens dans ressources

        - Choix du nom, logo, etc, du plugin. Préparation de l'arborescence du projet

Nom:	CPTplugin.php

Logo:

Plugin:

        - Création des différents fichiers qui seront utilisés dans le projets

CPTplugin.php

Plugin

Templates

        - Écriture de l’entête du plugin dans nom-du-plugin.php

Plugin Name: 	CPTplugin.php

Plugin URI: 	http://rachelmccollin.com

Description: 	Plugin to register the Profile 	Custom post type

Version: 	0.1.

Author: 	Gabriel_FDS

Author 	URI:http://réalise.ch

Textdomain: 	GABSVN

License: 	GPLv2

        - Commentaires dans les fichiers pour définir où placer quel code

/*Définir notre fonction pour créer notre CPT*/

/*Définir les UI labels / les OPTIONS / les étiquettes pour notre type de message personnalisé*/

/*Définir les arguments pour notre type de message personnalisé*/

/*Enregistrer notre CPT*/

/*Accrochez-vous à l'action 'init' pour que la fonction - Contenant notre enregistrement de type de publication ne soit pas - inutilement exécutée*/

        - Création d’un repo git

        - Premier commit du dossier plugin avec les sous-dossiers et les fichiers

        - Lancement d’un docker-compose en local pour WP pour tester le plugin

        - Activation du mode debug dans le fichier wp-config.php

### CPT - Custom Post Type - 15.06

      - CPT

        - Réflexion et choix des différents termes à utiliser

        - Création du code pour implémenter le CPT (back)

function register_cpt_produit() {

$labels = array(

'name' => _x('Produits', 'produit'), 'singular_name' => _x('Produit', 'produit'), 'add_new' => _x('Ajouter', 'produit'), 'add_new_item' => _x('Ajouter un produit', 'produit'),

'edit_item' => _x('Editer un produit', 'produit'),

'new_item' => _x('Nouveau produit', 'produit'), 'view_item' => _x('Voir le produit', 'produit'),

'search_items' => _x('Rechercher un produit', 'produit'),

'not_found' => _x('Aucun produit trouvé', 'produit'),

'not_found_in_trash' => _x('Aucun produit dans la corbeille', 'produit'),

'parent_item_colon' => _x('Produit parent :', 'produit'),

'menu_name' => _x('Produits', 'produit'),

);

$args = array(

'labels' => $labels,

'hierarchical' => false,

'description' => 'Les produits de ma boutique.',

'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail', 'custom-fields', 'revisions'), 'taxonomies' => array('category', 'post_tag'), 'public' => true,

'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'menu_position' => 5,

'show_in_nav_menus' => true, 'publicly_queryable' => true, 'exclude_from_search' => false,

'has_archive' => true,

'query_var' => true,

'can_export' => true,

'rewrite' => true,

'capability_type' => 'post'

);

register_post_type('produit', $args);

}

add_action('init', 'register_cpt_produit', 10);

        - Création du code permettant l’affichage des champs du CPT dans le dashboard (~front) (meta boxes)

        - Création du code permettant d’enregistrer les valeurs des champs (back)

        - Création du code vérifiant que les bonnes valeurs ont été entrées dans les champs (front-back)

        - Commentaires

        - Un mot clef à comprendre : register_post_type() ;

      - Taxonomy Savoir / Connaissances

        - Réflexion et choix des différents termes à utiliser

        - Choix du type de taxonomy (hierarchical or not)

        - Création du code

        - Commentaires

        - Deux mot clef à comprendre : register_taxonomy() ; / the_terms() ;

      - Taxonomy Savoir faire / Skills

        - Réflexion et choix des différents termes à utiliser

        - Choix du type de taxonomy (hierarchical or not)

        - Création du code

        - Commentaires

        - Deux mot clef à comprendre : register_taxonomy() ; / the_terms() ;

      - Taxonomy Savoir être / Soft Skills

        - Réflexion et choix des différents termes à utiliser

        - Choix du type de taxonomy (hierarchical or not)

        - Création du code

        - Commentaires

        - Deux mot clef à comprendre : register_taxonomy() ; / the_terms() ;

### Shortcode et Template - 16.06 au 24.06

Quelques mots clefs à comprendre :

- WP_Query();  	//Retourne une liste d’objet par rapport aux 	paramètres

- have_posts(); 	//Méthode de classe pour vérifier la présence 	d’élément de type post

- the_post(); 	//Permet de passer au post suivant. 
	Dans la loop WP, cela permet de parcourir tous les 	post 	un à un

- get_post_meta() ; 	// Retourne les informations du champ pour un 	post donné

- get_the_ID() ; 	//Retourne l’id du post en cours dans la loop

- The loop ;	//- https://codex.wordpress.org/The_Loop

- the_title(); 	//Retourne le titre du post en cours

- the_excerpt();	//Retourne le résumé du texte (content) du post 	en cours

- wp_reset_postdata(); 	//à faire après un loop pour réinitialiser le curseur 	de la variable globale post

- add_shortcode( ); 	//Permet de définir le nom du shortcode et quelle 	fonction sera lancée quand ce nom sera détecté 	(quand le shortcode sera utilisé dans WP)

      - Shortcode Galerie

        - Wireframe - 16.06

        - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

        - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

        - Commentaires - 17.06 + 24.06

      - Shortcode Profil by ID

        - Wireframe - 16.06

        - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

        - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

        - Commentaires - 17.06 + 24.06

      - Template d’affichage de profil unique

Quelques mots clefs à comprendre :

- single_template 	/Le hook à utiliser pour lancer	notre fonction qui ira chercher	notre template plutôt que la page	par défaut

- Entête du Template :

/*

* Template Name:	NomDuTemplate
 * Template Post Type:	post, page, product

*/

- get_header();	//Retourne l’entête HTML utilisée	sur les pages

- get_footer();	//Retourne le pied de page HTML	utilisée sur les pages

- Vous pouvez aussi ouvrir le fichier single.php de votre thème et vous en inspirer

        - Wireframe - 16.06

        - Créer un fichier avec le nom du template

GABSVNSingleRandomTemplate.php

        - Faire l’appel de la fonction qui ira chercher le chemin vers ce fichier quand le hook single_template sera rencontré

//DESCRIPTION :

add_filter( 'single_template' , $pp_event_single_template , 	$int );

//PARAMETRES :

$pp_event_single_template (chaîne)

=>'pp_event_single_template'

//Le modèle unique d'événement pp.

$int (entier) =>16

//L'int.

//DEFINI :

/inc/pp-events-templates.php

add_filter( 'single_template', 'pp_event_single_template', 16 );

//Pour exécuter le crochet, copiez l'exemple ci-dessous.

$pp_event_single_template = apply_filters( 'single_template' , $pp_event_single_template , $int );

if ( !empty( $pp_event_single_template ) ) {

// tout a mené jusqu'à ce point...

}

//L'exemple suivant concerne l'ajout d'un rappel de hook.

// définit le callback single_template

function filter_single_template ( $pp_event_single_template , $int ) {

// faites en sorte que la magie du filtre se produise ici...

retourne $pp_event_single_template ;

} ;

// ajoute le filtre

add_filter( 'single_template' , 'filter_single_template' , 10 , 2 );

Pour supprimer un rappel de hook, utilisez l'exemple ci-dessous.

// supprimer le filtre

remove_filter( 'single_template' , 'filter_single_template' , 10 , 2 );

        - Squelette HTML - 17.06 / CSS – 17.06

HTML :

<!-- wp:template-part {"slug":"header","tagName":"header"} /-->

<!-- wp:group {"tagName":"main"} -->

<main class="wp-block-group"><!-- wp:group {"layout":{"inherit":true}} -->

<div class="wp-block-group"><!-- wp:post-title {"level":1,"align":"wide","style":{"spacing":{"margin":{"bottom":"var(--wp--custom--spacing--medium, 6rem)"}}}} /-->

<!-- wp:post-featured-image {"align":"wide","style":{"spacing":{"margin":{"bottom":"var(--wp--custom--spacing--medium, 6rem)"}}}} /-->

<!-- wp:separator {"align":"wide","className":"is-style-wide"} -->

<hr class="wp-block-separator alignwide is-style-wide"/>

<!-- /wp:separator --></div>

<!-- /wp:group -->

<!-- wp:spacer {"height":32} -->

<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>

<!-- /wp:spacer -->

<!-- wp:post-content {"layout":{"inherit":true}} /-->

<!-- wp:spacer {"height":32} -->

<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>

<!-- /wp:spacer -->

<!-- wp:group {"layout":{"inherit":true}} -->

<div class="wp-block-group"><!-- wp:group {"layout":{"type":"flex"}} -->

<div class="wp-block-group"><!-- wp:post-date {"format":"F j, Y","style":{"typography":{"fontStyle":"italic","fontWeight":"400"}},"fontSize":"small"} /-->

<!-- wp:post-author {"showAvatar":false,"fontSize":"small"} /-->

<!-- wp:post-terms {"term":"category","fontSize":"small"} /-->

<!-- wp:post-terms {"term":"post_tag","fontSize":"small"} /--></div>

<!-- /wp:group -->

<!-- wp:spacer {"height":32} -->

<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>

<!-- /wp:spacer -->

<!-- wp:separator {"className":"is-style-wide"} -->

<hr class="wp-block-separator is-style-wide"/>

<!-- /wp:separator -->

<!-- wp:post-comments /--></div>

<!-- /wp:group --></main>

<!-- /wp:group -->

<!-- wp:template-part {"slug":"footer","tagName":"footer"} /-->

CSS :

{

"version": 2,

"title": "Swiss",

"settings": {

"color": {

"duotone": [

{

"colors": [

"#000000",

"#FFFFFF"

],

"slug": "default-filter",

"name": "Default filter"

}

],

"palette": [

{

"slug": "foreground",

"color": "#FFFFFF",

"name": "Foreground"

},

{

"slug": "background",

"color": "#1A1A1A",

"name": "Background"

},

{

"slug": "primary",

"color": "#FF7179",

"name": "Primary"

},

{

"slug": "secondary",

"color": "#F4F4F2",

"name": "Secondary"

},

{

"slug": "tertiary",

"color": "#0000000",

"name": "Tertiary"

}

]

},

"custom": {

"spacing": {

"small": "max(1.25rem, 5vw)",

"medium": "clamp(1.75rem, 6vw, calc(3 * var(--wp--style--block-gap)))",

"large": "clamp(3.5rem, 8vw, 6rem)",

"outer": "var(--wp--custom--spacing--small, 1.25rem)"

},

"typography": {

"font-size": {

"colossal": "clamp(3.5rem, 8vw, 5rem)"

}

}

},

"typography": {

"fontFamilies": [

{

"fontFamily": "\"Inter\", sans-serif",

"name": "Inter",

"slug": "inter",

"fontFace": [

{

"fontFamily": "Inter",

"fontWeight": "200 900",

"fontStretch": "normal",

"src": [ "file:./assets/fonts/inter/Inter.ttf" ]

}

]

}

]

}

},

"styles": {

"blocks": {

"core/cover": {

"filter": {

"duotone": "var(--wp--preset--duotone--default-filter)"

}

},

"core/image": {

"filter": {

"duotone": "var(--wp--preset--duotone--default-filter)"

}

},

"core/post-author": {

"filter": {

"duotone": "var(--wp--preset--duotone--default-filter)"

}

},

"core/post-featured-image": {

"filter": {

"duotone": "var(--wp--preset--duotone--default-filter)"

}

},

"core/post-title": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"core/query-title": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)"

}

},

"core/site-logo": {

"filter": {

"duotone": "var(--wp--preset--duotone--default-filter)"

}

},

"core/site-title": {

"typography": {

"fontWeight": "700",

"fontStyle":"normal"

}

}

},

"elements": {

"h1": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"h2": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"h3": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"h4": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"h5": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"h6": {

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)",

"fontWeight": "700"

}

},

"link": {

"color": {

"text": "var(--wp--preset--color--primary)"

}

}

},

"typography": {

"fontFamily": "var(--wp--preset--font-family--inter)"

}

}

}

        - Insertion du code PHP de WP pour contruire la page (ex: get_header) et aussi qui  permet de récupérer les données pour remplir la page (données du profil)

<html>

<body>

<?php include("GABSVN-header.php"); ?>

<h1>Page d’accueil </h1>

<p>Bonjour c’est la page d’accueil de Portfolios by GABSVN merci pour la visite</p>

// Quitte si accès direct

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit;

// charge un modèle d'événement unique à partir d'un thème ou d'un plugin

function pp_event_single_template( $single_template ) {

global $post ;

if ( $post->post_type == 'événement' ) {

$theme_template = locate_template( 'single-event.php' );

if( file_exists( $theme_template ) )

$single_template = $theme_template ;

autre

$single_template = PP_EVENTS_DIR . '/templates/single-event.php';

}

retourne $single_template ;

}

add_filter( 'single_template', 'pp_event_single_template', 16 );

// charge le modèle de boucle d'événement à partir du thème ou du plugin

function pp_events_template_include( $template ) {

globale $wp_query ;

si( ! bp_is_user() ) {

if( isset( $wp_query->post->post_title ) ) {

$page_title = $wp_query->post->post_title ;

if ( $page_title == __( 'Events', 'bp-simple-events' ) ) {

$theme_template = locate_template( 'events-loop.php' );

if( file_exists( $theme_template ) )

$template = $theme_template ;

autre

$template = PP_EVENTS_DIR . '/templates/events-loop.php';

}

}

}

retourner $modèle ;

}

add_action( 'template_include', 'pp_events_template_include' );

// modèles de profil

fonction pp_events_register_template_location() {

renvoie PP_EVENTS_DIR . '/modèles/' ;

}

function pp_events_template_start() {

- if( function_exists( 'bp_register_template_stack' ) )

- bp_register_template_stack( 'pp_events_register_template_location' );

- add_action( 'bp_init', 'pp_events_template_start' );

<?php include("GABSVN-footer.php"); ?>

</body>

</html>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<html>

<body>

<?php include("GABSVN-header.php"); ?>

<h1>Page d’accueil </h1>

<p>Bonjour c’est la page d’accueil de Portfolios by GABSVN merci pour la visite</p>

<?php include("GABSVN-footer.php"); ?>

</body>

</html>

        - Commentaires - 17.06 + 24.06

/*

* Template Name: GABSVN

* Template Post Type: post, page, product

*/

/* Start the Loop */

// Parent post navigation.

/* translators: %s: Parent post link. */

// If comments are open or there is at least one comment, load up the comment template.

// Previous/next post navigation.

// End of the loop.

      - Shortcode 3 Last Profils

        - Wireframe - 16.06

        - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

        - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

        - Commentaires - 17.06 + 24.06

      - Shortcode Slider

        - Wireframe - 16.06

        - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

        - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

        - Commentaires - 17.06 + 24.06

### Widget - 16.06 au 24.06

Quelques mots clefs à comprendre :

- widgets_init	//Le hook d’initialisation des widgets

- register_sidebar	//Fonction qui prend un tableau en	paramètre avec :

  - ‘name’	//Nom de la zone widget dans le dashboard

  - ‘id’	//Identifiant unique de la zone widget qui	permettra aussi d’appeler la nouvelle zone	avec la  fonction  « dynamic_sidebar »

  - ‘before_widget’	//Ouverture d’une balise HTML avec une	class

  - ‘after_widget’	//Fermeture de la balise HTML ci-dessus

  - ‘before_title’	//Ouverture d’une balise HTML de titre avec	une class

  - ‘after_title’	//Fermeture de la balise HTML de titre ci	dessus

- is_active_sidebar	//Fonction avec comme paramètre l’id de la	zone widget et qui retourne vrai si un	widget a été inséré cette nouvelle zone

- dynamic_sidebar	//Fonction qui appel via son id notre	nouvelle zone de widget

- add_action( 'widgets_init' , ‘nom-fonction-intialisation’) ;
	//Lorsque le hook d’initialisation des	widgets va être rencontré, on va lui	demander de lancer une fonction qui	contiendra l’instruction register_widget	décrite ci-dessous

- register_widget	//Enregistre un widget dans les objets	widget pour être utilisé

- WP_Widget	//La class widgets

- extract	//Function PHP qui crée des variables pour	chaque élément d’un tableau associatif.
	Le nom de ces variables vont être les clefs	du tableau

- apply_filters	//Permet d’affecter la valeur saisie par	l’utilisateur

- get_posts	//Renvoie un tableau de tous les posts 	selon les paramètres)

- setup_postdata	//Attribue à des variables globales des	valeurs selon le post

- get_permalink	//Renvoie le permalien du post en	paramètre

- strip_tags	//Function PHP qui supprime les balises	HTML et PHP d'une chaîne

- esc_attr	//Function qui permet d’enlever les	attributs HTML

- get_field_id	//Retourne l’id du champ du widget

- get_field_name	//Retourne le nom du champ du widget

        - Widget (bloc) Profil aléatoire - 16.06 au 24.06

          - Wireframe - 16.06

          - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

          - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

          - Commentaires - 17.06 + 24.06

        - Widget (bloc) Recherche - 16.06 au 24.06

          - Wireframe - 16.06

          - Squelette HTML - 17.06 / CSS - 17.06

          - Code shortcode en PHP - 20.06 au 24.06

          - Commentaires - 17.06 + 24.06

## Wireframe - 16.06

### Shortcode Galerie

À remplir

### Shortcode Profil By ID

À remplir

### Page Profil unique

À remplir

### Shortcode 3 Last Profils

À remplir

### Shortcode Slider

À remplir

### Widget (bloc) Profil aléatoire

À remplir

### Widget (bloc) Recherche

À remplir

## Use case diagram - 16.06

### CPT dans le dashboard

À remplir

### Shortcode Galerie

À remplir

### Shortcode 3 Last Profils

À remplir

### Shortcode Slider

À remplir

### Widget (bloc) Profil aléatoire

À remplir

### Widget (bloc) Recherche

À remplir

# Limitations et contraintes

- Choix technologique

- WordPress

- HTML

- Bootstrap ou SCSS

- PHP pour WP

- Installation et outils

- Repo Git

- Lancement du docker-compose

- Installation en local de WP pour tester le plugin

- Développement en local du plugin avec des commit réguliers pour mettre à jour le plugin

# Ressources

## Les hooks

https://developer.wordpress.org/plugins/hooks/
https://www.wpbeginner.com/glossary/hooks/
https://adambrown.info/p/wp_hooks/hook
https://www.hostinger.com/tutorials/what-are-wordpress-hooks/
https://kinsta.com/fr/blog/hooks-wordpress/
https://www.whodunit.fr/petite-introduction-a-la-mecanique-des-hooks-sur-wordpress/

Avec un exemple pour ajouter bootstrap :
https://grafikart.fr/tutoriels/wordpress-actions-hook-1255
Bootstrap plus précisément : 
https://www.greengeeks.com/blog/bootstrap-wordpress/

## Créer un plugin

https://wpformation.com/creer-plugin-wordpress/
https://www.hostinger.fr/tutoriels/creer-un-plugin-wordpress
https://www.undefined.fr/comment-creer-un-module-wordpress/

https://kinsta.com/blog/wordpress-custom-post-types/#register

## CPT

https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress-custom-post-types
https://wpchannel.com/wordpress/tutoriels-wordpress/creer-custom-post-types-wordpress/

https://kinsta.com/blog/wordpress-custom-post-types/#register

## Metaboxes

https://www.sitepoint.com/adding-meta-boxes-post-types-wordpress/
https://developer.wordpress.org/plugins/metadata/custom-meta-boxes/
https://blog.wplauncher.com/add-meta-box-wordpress-custom-post-type/

## Taxonomy

https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/create-custom-taxonomies-wordpress/#code
https://capitainewp.io/formations/developper-theme-wordpress/creer-taxonomies/

## Shortcode

https://karac.ch/blog/creer-ses-propres-shortcodes-wordpress
https://jeremiechazelle.dev/creer-un-plugin-wordpress-de-shortcode-avec-son-bouton-dintegration-dans-tinymce/
https://kinsta.com/fr/blog/shortcodes-wordpress/

## Template CPT

https://developer.wordpress.org/themes/template-files-section/custom-post-type-template-files/
https://yogeshchauhan.com/custom-post-type-template-files-in-wordpress/
https://squareonemedia.co.uk/community/tutorials/load-custom-post-type-template-plugin-wordpress/
https://www.pradipdebnath.com/2018/05/31/display-custom-post-type-page-template-from-plugin/
Exemple de template :
https://torquemag.io/2018/06/create-custom-single-post-template/

## Widget

https://wpmarmite.com/widget-wordpress/

## Widget Zone et création de widget

https://karac.ch/blog/creer-ses-widgets-wordpress
https://www.numelion.com/creer-un-widget-wordpress.html

# Compétences et savoir-faire visé

Installer et configurer son CMS
	Gérer et créer du contenu et des pages statiques et/ou dynamiques
	Utiliser la taxonomie du CMS
	Gérer et créer des utilisateurs et leurs droits
	Gérer des templates
	Gérer et configurer des extensions
	Lier des outils d’analyse au CMS
	Savoir utiliser des interfaces WYSIWYG
	Adapter des templates
	Création, découpe et respect de wireframe
	Analyser les besoins
	Comprendre les objectifs et enjeux
	Rédiger des cahiers des charges et spécifications
	Rédiger des use case diagram
	Renseigner les variables d’environnement
	Appliquer des mesures limitant les failles de sécurité
	Découper, organiser, prioriser les tâches et définir les Sprint
	Mettre en place des outils collaboratifs et de versioning
	Mettre en place des conteneur

CPTax:

TAXONOMIES:

ETIQUETTES:

- Savoir/Connaissances: (étiquette)

ex: technos:

- Vue JS (étiquette)

- Savoir Être/Soft Skills: (étiquette)

ex: ponctuel, (étiquette)

CATEGORIES:

- Savoir Faire/Skills: (catégorie)

ex: page statique

- Secteur D’activités: (catégorie)

ex: bancaire (secteur)

finance

—------------------------------------------------------------

Après midi:

21.06.22

14:15

-Wireframe

-Arborescence GIT:

branch / taĉhes (qui fait quoi)

-Tableau KANBAN

—------------------------------------------------------------

28.06.2022 : FIN DU PROJET – PRESENTATION!!

24.06.2022 - 11:30:

Présenter TOUS les PROTOTYPES:

Ex : Galerie : voires ttoutes les photos, squelettes HTML, …

15h :

PseudoCode :

placement :

des fonctions

commentaires

...

—------------------------------------------------------------

06.07.2022 : Finir PORTFOLIOS REALISE